Risiko skema v1.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko moment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventiv | Ansvarlig |
| Medlem forlader gruppen | 1 | 5 | 5 | Alle kender opgaverne til at erstatte medlemmet. God arbejdsklima | Alle |
| Sygdom | 3 | 5 | 15 | 2 deler arbejdsopgaverne | Opgave ansvarlige |
| Fejl Estimeringer | 5 | 3 | 15 | Tidsplan/Handlingsplan | Alle |
| Krav ændringer | 1 | 10 | 10 | Løbende kontakt med kunden | Alle |
| Implemntingerings problemer | 5 | 8 | 40 | Prototype/beta test | Alle |
| Utilgængelig kode | 1 | 10 | 10 | Mange backups | Backup ansvarlig |
| Mangelfuld test | 3 | 10 | 30 | Lav testansvarlig | Test ansvarlig |

Risiko skema v1.01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko moment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventiv | Ansvarlig |
| Medlem forlader gruppen | 1 | 5 | 5 | Alle kender opgaverne til at erstatte medlemmet. God arbejdsklima | Alle |
| Sygdom | 3 | 3 | 9 | 2 deler arbejdsopgaverne | Opgave ansvarlige |
| Fejl Estimeringer | 3 | 3 | 9 | Tidsplan/Handlingsplan | Alle |
| Krav ændringer | 1 | 10 | 10 | Løbende kontakt med kunden | Alle |
| Implementering Problemer | 2 | 8 | 16 | Prototype/beta test | Alle |
| Utilgængelig kode | 1 | 10 | 10 | Mange backups | Backup ansvarlig |
| Mangelfuld test | 2 | 10 | 20 | Lav testansvarlig | Test ansvarlig |

Eftersom vi har fokus på de problemer, falder de fleste problemer enten i konsekvens eller sandsynlighed.

**Et medlem der forlader gruppen** forventes stadig at have samme konsekvens selv når vi har en handleplan og er så godt forberedt som vi kan være for det.

**Sygdom** forventes at have en mindre konsekvens, da vi har gennem risikoskemaet, kommet frem til en løsning, samt opmærksomheden på dette problem.

**Fejlestimeringer** er mindre sandsynligt, da vi har et øje på dette og følger det mere nøje.

**Kravændringer** forventer vi ikke sker noget ved, da det er en opgave udleveret til en masse gruppe og det ikke bare er lige til at skifte opgavekrav på et uddannelsessted.

**Implementeringsproblemer** forventes at have en mindre sandsynlighed for at ské, da vi tager forbehold for dette, efter opmærksomheden på dette efter første risikoskema.

**Utilgængelig kode** ser vi med lignende sandsynlighed og konsekvens, da cloud servere er ekstremt pålidelige, og selv med de præventive tiltag som vi har taget, har dette problem stadig samme konsekvens.

**Mangelfuld testing** ser vi som havende en mindre sandsynlighed efter første risikoskema, da der nu er mere opmærksomhed på dette.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Medlem forlader gruppen** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Det tilstræbes at gruppen hurtigst muligt aftaler hvem overtager de forladte arbejdsopgaver. | Hurtigst muligt | Hele gruppen |
| Sikring af arbejdsopgaven er mulig. | Efter arbejdsopgaven er blevet uddelt | Opgave modtager og gruppen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sygdom** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Melding til resten af gruppen om hvorvidt det kommer til at have nogen følge for opgaven. | Hurtigst muligt | Sygeramte |
| Syge-makker overtager opgaven | Efter sygeramte har meldt sig syg og videregivet sin opgave (Hvis nødvendigt) | Sygeramte og makkeren |
| Opfølgning af sygeramtes status | Afhængig af situationen, typisk når det vurderes at sygeramte ikke opfylder sin arbejdsopgave | Sygeramte og gruppen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fejlestimeringer** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Om-rokering af ressourcer efter skredet tidsplan, potentiel ekstra arbejde | Hurtigst muligt | Hele gruppen |
| Opfølgning af status på diverse arbejdsopgaver | Dagligt efter om-rokering | Hele gruppen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kræv ændringer** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Forhandling med kunden omkring forlængelse til levering af produkt og forhandling om betaling for produktet | Hurtigst muligt | Hele gruppen |
| Gen-opdeling af arbejdsopgaver, potentiel om-rokering af ressourcer | Efter aftale med kunden | Hele gruppen |
| Kontinuerlig samtale med kunden om potentiel andre kravændringer og opfølgning på de implantationer vi kommer med | Efter aftale med kunden | Hele gruppen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Implementeringsproblemer** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Identificere fejl, potentiel om-rokering af ressourcer hvis det er et ressourceproblem | Hurtigst muligt | Hele gruppen |
| Kontakt til support firma, eller rådgivningsfirma | Afhængig af problemet (Hurtigst muligt) | Hele gruppen |
| Opfølgning af problemet | Efter afløst problem | Hele gruppen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utilgængelig Kode** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Opdag årsagen til fejlen | Hurtigst muligt | Hele gruppen |
| Tag kontakt til backupansvarlig | Efter identificeret problem | Backupansvarlige og hele gruppen |
| I tilfælde af internet problemer, undersøg andre computere (Og utilgængelig backup fra backupansvarlige) | Efter identificeret problem | Hele gruppen |
| I tilfælde af server problemer, forsøg at finde koden på den computer der sidst redigeret koden  (Og utilgængelig backup fra backupansvarlige) | Efter identificeret problem | Hele gruppen |
| I tilfælde af andre problemer, græd og be´ en bøn  (Og utilgængelig backup fra backupansvarlige) | Hopefully never | Hele gruppen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mangelfuld testning** | | |
| **Initiativ** | **Tidsplan** | **Ansvarlig** |
| Møde og uddelegering af testopgaver | Hurtigst muligt | Testansvarlige |
| Opfølgning af test | Efter uddelegering af testopgaver | Testansvarlige |